临猗县住房和城乡建设管理局

关于2022年度城镇老旧小区改造任务进度的

公  告

一、临猗县2022年城镇老旧小区改造任务

2022年完成临猗县（百货、经贸、康美、天源四小区）老旧小区改造任务。

二、年度计划制定情况

按计划完成立项、设计预算、财政评审、招投标等前期工作后施工，预计12月底完成。

三、目前进展情况

目前已完成立项、设计预算、财政评审、招投标工作等工作，正在紧张组织施工，已完成工程量的70％。

2022年9月30日