住房保障和房地产服务中心受理

申请人需提交的资料：

1、工程立项批文

2、建设工程规划许可证

3、用于本工程的资金证明

4、工程报建表

5、用地手续

6、招标代理合同

7、招标代理公司提供本公司相关证件的原件及复印件

招标办审核招标文件，招标人提供工程量清单和图纸，一并发给投标人

踏勘现场、答疑

项目报建

发布招标公告，接受投标人报名

编制、审核

发    出

招标文件

编制、递交投标文件

组建评委会

开标、评标、定标

发中标通知书

招标人在监督人的监督下，现场抽取评标专家，组建评标委员会

根据招标文件要求，在规定的时间、规定的地点开标；评标委员会评标，写出评审意见；招标人确定中标人或委托评标委员会直接确定中标人。

向社会公开

依据：《中华人民共和国招标投标法》第二条、第三条

招投标公开流程图

依据《招投标法实施条例》第五十四条，公示期不得少于3日

依据《招投标法实施条例》第十六条，招标文件发售期不得少于5日。依据《招投标法》第二十四条，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不少于二十日

深化工程项目审批制度改革后，签订住建领域工程建设项目五方承诺书(招标方、投标方、代理公司、评标专家、公共资源交易中心）